Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения»  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2015-2024 годы»»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  пункт 1 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район по муниципальному образованию Байкаловского сельского поселения на 2021 год и приказ председателя Контрольно-счетного органа Байкаловского муниципального района Свердловской области от 12.08.2021 №16 о проведении контрольного мероприятия.

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые документы, первичные бухгалтерские и иные документы, относящиеся к теме проверки.

3. Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далее – Администрация МО Байкаловского СП).

4. Проверяемый период деятельности: 2020 год.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 августа по 11 октября 2021 года.

6. Цели контрольного мероприятия:

6.1. Провести анализ выделения и использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения»  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2015-2024 годы»».

6.2. Оценить законное, эффективное и целевое использование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения».

6.3. Проанализировать результативность  закупок, осуществленных в рамках  заключенных контрактов (договоров), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Администрация МО Байкаловского СП действует на основании Положения об Администрации МО Байкаловского СП, утвержденного Решением Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 27.11.2015  №66, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, предусмотренных Уставом Байкаловского сельского поселения, утвержденного Решением Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 22.12.2005 №7/а.

Администрация МО Байкаловского СП обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрирована в налоговой инспекции 23.01.2006 года,  ИНН 6611010268, КПП 667601001, ОГРН 1069611000436. Юридический адрес: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Революции, 21.

Должностным лицом в проверяемом периоде являлся глава муниципального образования Байкаловского сельского поселения – Лыжин Дмитрий Владимирович с 24.06.2016 года по настоящее время (Постановление главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 24.06.2016 №295-п, Решение Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 25.06.2021 №234).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Изменение в муниципальную программу по Постановлению главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 03.06.2020 №143-п внесено с нарушением срока, установленного п.16 Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

Большинство фактических значений целевых показателей Подпрограммы, достигнутых за 2020 год, не имеют документального подтверждения.

В Реестре муниципальной собственности, в нарушение п.4 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424, указаны неполные сведения о жилых помещениях.

При проверке правильности учета объектов муниципального жилищного фонда, составляющего казну, установлено следующее:

- имеются расхождения в количестве и балансовой стоимости по данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51 и по данным Реестра муниципальной собственности;

- в нарушение требований пп.141-146 Инструкции №157н и Приказа Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (п.38  Инструкции), учет некоторых объектов имущества, составляющих казну, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51  ведется в сгруппированном виде, что затрудняет их идентификацию (например: «Движимое имущество казны» и «Недвижимое имущество казны»);

- в нарушение требований п.144 Инструкции №157н в оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» числится «Движимое имущество казны»;

- имеются случаи несоответствия в наименованиях жилых помещений, отраженных в бюджетном учете имущества казны с наименованиями, указанными в Реестре муниципальной собственности;

В нарушение требований ч.1 ст.131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и ч.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», право собственности на объекты муниципального жилищного фонда зарегистрировано не в полном объеме.

Неправомерное расходование бюджетных средств, направленных на  проведение капитальных ремонтов муниципальных квартир за 2020 год составило 296,8 тыс.руб.

В нарушение требований ст.306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 8,5 тыс.руб. по оплате работ по обследованию технического состояния многоквартирного жилого дома.