Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020году на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилья и сносу авариного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Краснополянского сельского поселения» на 2015-2024 годы»»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  пункт 1 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район по муниципальному образованию Краснополянское сельское поселение на 2021 год и приказ председателя Контрольно-счетного органа Байкаловского муниципального района Свердловской области от 12.08.2021 №17 о проведении контрольного мероприятия.

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые документы, первичные бухгалтерские и иные документы, относящиеся к теме проверки.

3. Объект контрольного мероприятия: Администрация Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – Администрация Краснополянского СП).

4. Проверяемый период деятельности: 2020 год.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 августа по 11 октября 2021 года.

6. Цели контрольного мероприятия:

6.1. Провести анализ выделения и использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Краснополянского сельского поселения» на 2015-2024 годы»».

6.2. Оценить законное, эффективное и целевое использование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилья и сносу аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельского поселения».

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Администрация  Краснополянского СП действует на основании Положения об Администрации Краснополянского СП, утвержденного Решением Думы Краснополянского сельского поселения от 22.06.2018 №51 (в редакции от 17.03.2021 №195) и является исполнительно-распорядительным органом Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и предусмотренных Уставом Краснополянского сельского поселения, утвержденного Решением Думы Краснополянского сельского поселения от 21.12.2005 №4 (далее – Устав).

Администрация Краснополянского СП обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрирована в налоговой инспекции 25.01.2006 года,  ИНН 6611010290, КПП 667601001, ОГРН 1069611000788. Юридический адрес: 623881, Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. Советская, 26.

Администрацию Краснополянского СП возглавляет глава муниципального образования Краснополянское сельское поселение с 30.12.2019 года по настоящее время – Кошелев Алексей Николаевич на основании Решения Думы Краснополянского сельского поселения от 30.12.2019 №146.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В нарушение требований ч.2 ст.179 БК РФ и п.16 Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Краснополянское сельское поселение, изменения в муниципальную программу, в части корректировки объема ее финансового обеспечения, на основании трех Решений о бюджете на 2020 год (в редакциях от 26.03.2020 №152,  от 29.06.2020 №164, от 30.09.2020 №170)  не вносились.

В нарушение требований п.18 Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Краснополянское сельское поселение, проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетный орган не представлялись.

В нарушение требований пп.5 п.24 Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Краснополянское сельское поселение, Отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год по форме 2 (выполнение мероприятий) не сформирован.

При проверке достоверности достижения целевых показателей за 2020 год  по всем фактическим значениям целевых показателей установлены расхождения.

В Реестре муниципальной собственности, в нарушение п.4 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424, указаны неполные сведения о жилых помещениях.

При проверке правильности учета объектов муниципального жилищного фонда, составляющего казну, установлено следующее:

- имеются расхождения в количестве и балансовой стоимости по данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51 и по данным Реестра муниципальной собственности;

- в нарушение требований пп.141-146 Инструкции №157н и Приказа Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (п.38  Инструкции), учет некоторых объектов имущества, составляющих казну, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51  ведется в сгруппированном виде, что затрудняет их идентификацию (например: «Жилые дома Шадринские в казне» балансовой стоимостью 3 220,3 тыс.руб.; «Жилые дома ЖКХ» балансовой стоимостью 2 292,6 тыс.руб.; «Жилые помещения в казне» балансовой стоимостью 5 873,7 тыс.руб.);

- большая часть наименований объектов жилищного фонда, отраженных в оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51, не соответствуют  наименованиям, указанным в Реестре муниципальной собственности.

В нарушение требований ч.1 ст.131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и ч.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», право собственности на объекты муниципального жилищного фонда зарегистрировано не в полном объеме.

При расчетах с подрядчиками выявлены случаи нарушения сроков оплаты, установленных условиями договоров.