Информация

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году и в истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие транспортного и дорожного комплекса МО Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года»»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  пункт 4 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район по муниципальному образованию Байкаловский муниципальный район на 2020 год и приказ Председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 28.09.2020 года №22 о проведении контрольного мероприятия.

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые документы, первичные бухгалтерские и иные документы, относящиеся к теме проверки.

3. Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее – Администрация МО БМР).

4. Проверяемый период деятельности: 2019 год и истекший период 2020 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 28 сентября по 27 ноября 2020 года.

6. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Провести анализ нормативных документов, регулирующих вопросы  в сфере дорожного хозяйства и транспорта на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

Цель 2. Проверка реализации подпрограммы «Развитие транспортного и дорожного комплекса МО Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года».

Цель 3.  Оценить законное, эффективное и целевое использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие транспортного и дорожного комплекса МО Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года».

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Администрация МО БМР действует на основании Положения об Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район, утвержденного Решением Думы муниципального образования Байкаловского муниципального района от 21.04.2016 № 301, и является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, предусмотренных Уставом муниципального образования Байкаловский муниципальный район, и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.

Администрация МО БМР обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрирована в налоговой инспекции 03.09.1996 года, ИНН 6638000669, КПП 667601001, ОГРН 1026600882197. Юридический адрес: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Революции, 25.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение требований п.3.1. и п.3.2. Административного регламента по проведению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог вне границ населенных пунктов,  планы проверок по контролю не составлялись, проверки не проводились.

2. В нарушение требований ст.14 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ и Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Байкаловский муниципальный район, ежегодная оценка технического состояния автомобильных дорог, на основании которой должно осуществляться планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, Администрацией МО БМР не проводится.

3. Автомобильная дорога, расположенная между населенными пунктами с.Краснополянское и д.Карпунина, передана из собственности муниципального образования Байкаловский муниципальный район в собственность муниципального образования Краснополянское сельское поселение с нарушением  требований статей  14, 50  Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ и п. 9 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ.

4. Фактические значения целевых показателей «Количество перевезенных пассажиров», «Количество единиц приобретенной автобусной техники», «Доля фактически проведенных проверок в рамках надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения от общего числа запланированных проверок», указанных в «Отчете о достижении целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года», не подтверждаются документами и являются недостоверными, что повлияло на  результат оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год.

- В муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район отсутствуют нормативные акты, регулирующие организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

- Порядки предоставления субсидии, действовавшие в проверяемом периоде, не в полной мере соответствуют требованиям Постановления № 887 от 06.09.2016 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

- В контрактах, заключенных Администрацией МО Байкаловского сельского поселения с подрядчиками на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги д.Липовка – д.Малкова неверно указана протяженность дороги, что привело к завышению цены контракта и соответственно размера иных МБТ, предоставляемых Администрацией МО БМР на осуществление части полномочий муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения.