Информация

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в муниципальном  образовании Баженовское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Баженовское сельское поселение» на 2015-2024 годы»»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  пункт 2 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район по муниципальному образованию Баженовское сельское поселение на 2020 год и приказ Председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 28.09.2020 года №20 о проведении контрольного мероприятия.

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые документы, первичные бухгалтерские и иные документы, относящиеся к теме проверки.

3. Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение (далее – Администрация МО Баженовское СП).

4. Проверяемый период деятельности: 2019 год и истекший период 2020 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 28 сентября  по 27 ноября  2020 года.

6. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Провести анализ нормативных документов, регулирующих вопросы  реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспорта на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение.

Цель 2. Проверка реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в муниципальном  образовании Баженовское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Баженовское сельское поселение» на 2015-2024 годы»».

Цель 3.  Оценить законное, эффективное и целевое использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в муниципальном образовании Баженовское сельское поселение» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Баженовское сельское поселение» на 2015-2024 годы»».

Цель 4. Проанализировать результативность  закупок, осуществленных в рамках  заключенных контрактов (договоров), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Администрация МО Баженовское СП действует на основании Положения об Администрации муниципального образования Баженовское сельское поселение, утвержденного Решением Думы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 31.01.2007  №2, и является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, предусмотренных статьей 6 Устава Баженовского сельского поселения, утвержденного Решением Думы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 22.12.2005  №4 (в ред. от 05.04.2019 года) (далее – Устав).

Администрация МО Баженовское СП обладает правами юридического лица, имеет круглую гербовую печать, печати, штампы, бланки со своим наименованием, самостоятельный баланс, зарегистрирована в налоговой инспекции 24.01.2006 года, ИНН 6611010275, КПП 661101001, ОГРН 1069611000458.  Юридический адрес: 623890, Свердловская область, Байкаловский район, с. Баженовское, ул. Советская, 31.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение требований гл.3 Административного регламента по муниципальному дорожному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения планы проверок по контролю Администрацией МО Баженовское СП не составлялись и не утверждались, плановые и внеплановые проверки не проводились.

2. В нарушение требований ст.14 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ и р.2 Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Баженовского сельского поселения, ежегодная оценка технического состояния автомобильных дорог, на основании которой должно осуществляться планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, Администрацией МО Баженовское СП не проводится.

3. В нарушение требований ч.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги местного значения муниципального образования Баженовское сельское поселение не оформлена.

4. Формирование дорожного фонда МО Баженовское сельское поселение за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района, как указано в Решениях о бюджете на 2019 и 2020 годы, не соответствует требованиям п.3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда, а именно: в перечне источников формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда межбюджетные трансферты отсутствуют.

5. При проверке правильности заключения и исполнения контрактов (договоров), заключенных на оказание услуг (выполнению работ) по содержанию автомобильных дорог, выявлены многочисленные нарушения и недостатки (в предметах контрактов (договоров) отсутствует информация о конкретных местах выполнения работ; отсутствуют требования по сроку и цикличности оказания услуг;  вознаграждение фактически производится не за результат оказанных услуг, а за потраченное на это время; стоимость часа по всем договорам одинакова и не зависит от объема услуг на конкретной территории, отсутствуют расчеты, обосновывающие стоимость часа.

6. Оплата по некоторым контрактам (договорам) была произведена с нарушением сроков, установленных условиями контрактов (договоров).

7. Администрацией МО Баженовское СП в 2019 году было допущено нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ) в сумме 1,7 тыс.руб. с целевой статьи 0420324020 «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них». Расходы по договору, заключенному с физическим лицом на перевозку грузов трактором (щебня в количестве 14,4 тонны), в сумме 5,0 тыс.руб.  являются неправомерными.