Информация

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2018 году на реализацию мероприятия  «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальное район»

на 2015-2024 годы»

- Основание для проведения контрольного мероприятия:  п. 2 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район по муниципальному образованию Байкаловский муниципальный район  на 2019 год и приказ Председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 17.09.2019 № 31 о проведении контрольного мероприятия.

- Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые документы, первичные бухгалтерские и иные документы, относящиеся к теме проверки.

3. Объекты контрольного мероприятия: Дошкольные образовательные учреждения муниципального образования Байкаловский муниципальный район:

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Вязовский детский сад (далее – МКДОУ Вязовский детский сад);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Городищенский детский сад «Золотой ключик» (далее – МКДОУ Городищенский детский сад «Золотой ключик»);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Пелевинский детский сад «Колосок» (далее – МКДОУ Пелевинский детский сад «Колосок»);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Байкаловский детский сад №4 «Богатырь» (далее – МКДОУ Байкаловский детский сад №4 «Богатырь»);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Байкаловский детский сад №6 «Рябинушка» (далее – МКДОУ Байкаловский детский сад №6 «Рябинушка»);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Байкаловский детский сад №5 «Светлячок» (далее – МКДОУ Байкаловский детский сад №5 «Светлячок»);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Краснополянский детский сад (далее – МКДОУ Краснополянский детский сад);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Липовский детский сад (далее – МКДОУ Липовский детский сад);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Ляпуновский детский сад «Ромашка» (далее – МКДОУ Ляпуновский детский сад);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Палецковский детский сад «Солнышко» (далее – МКДОУ Палецковский детский сад);

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шадринский детский сад (далее – МКДОУ Шадринский детский сад).

4. Проверяемый период деятельности:  2018 год

5. Срок проведения контрольного мероприятия на объектах:  с 17 сентября по 16 ноября 2019 года.

6. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Провести анализ нормативных документов, регулирующих вопросы  реализации мероприятия «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальное район» на 2015-2024 годы».

Цель 2. Оценить законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств, направленных в 2018 году на проведение мероприятия «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальное район» на 2015-2024 годы».

7. Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности объектов контрольного мероприятия:

По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2018 году на реализацию мероприятия  «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальное район» на 2015-2024 годы» составлены следующие акты:

- Акт № 23 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Вязовский детский сад;

- Акт № 24 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Городищенский детский сад «Золотой ключик»;

- Акт № 25 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Пелевинский детский сад «Колосок»;

- Акт № 26 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Байкаловский детский сад №4 «Богатырь»;

- Акт № 27 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Байкаловский детский сад №6 «Рябинушка»;

- Акт № 28 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Байкаловский детский сад №5 «Светлячок»;

-  Акт № 29 от 09.10.2019 года  - на объекте: МКДОУ Краснополянский детский сад;

- Акт № 30 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Липовский детский сад;

- Акт № 31 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Ляпуновский детский сад «Ромашка»;

- Акт № 32 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Палецковский детский сад «Солнышко»;

- Акт № 33 от 09.10.2019 года - на объекте: МКДОУ Шадринский детский сад.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

По цели 1. Провести анализ нормативных документов, регулирующих вопросы  реализации мероприятия «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальное район» на 2015-2024 годы»

- мероприятие «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации» было предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие системы образования МО Байкаловский муниципальный район»  на 2015-2024 годы;

- на реализацию вышеуказанного мероприятия, в соответствии с Решением Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 25 декабря 2017 года № 100 «О бюджете муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 26.12.2018 №165), были выделены бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств – Управление образования Байкаловского муниципального района, в размере 3 575,8 тыс.руб. Лимиты бюджетных обязательств были своевременно доведены до подведомственных учреждений (11 дошкольных образовательных учреждений);

- первоначальный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятия, был запланирован в размере 1325,1 тыс.руб., в течение года был увеличен на 2 250,7 тыс.руб.  и составил 3575,8 тыс.руб. Данный факт свидетельствует о недостаточно качественном планировании при составлении бюджетных смет на очередной финансовый год.

По цели 2. Оценить законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств, направленных в 2018 году на проведение мероприятия «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальное район» на 2015-2024 годы».

- здания, в которых размещены муниципальные дошкольные образовательные учреждения, закреплены за ними на праве оперативного управления по договорам, заключенным с Администрацией муниципального образования Байкаловский муниципальный район. В соответствии с условиями договоров расходы по текущему и капитальному ремонту закрепленного недвижимого имущества осуществляют дошкольные образовательные учреждения;

- кассовое исполнение бюджетных средств, выделенных дошкольным образовательным учреждениям на реализацию вышеуказанного мероприятия в 2018 году, составило 100% или 3 575,8 тыс.руб.;

-  в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 08.06.2018 №132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», оплата выполненных работ по всем заключенным контрактам (договорам), была произведена по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», к которой относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления;

-  основная часть произведенных расходов была осуществлена по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»,  в двух учреждениях оплата работ по ремонту системы вентиляции (МКДОУ Байкаловский детский сад №6 «Рябинушка») и установке противопожарных дверей (МКДОУ Краснополянский детский сад) была произведена по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». Однако, работы по установке противопожарных дверей, в соответствие с п.5.1. Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, следует отнести к капитальному ремонту и соответственно, оплату производить по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» (требования Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»). Неверное применение кодов видов расходов влечет за собой искажение данных бухгалтерского учета и отчетности;

-  в ходе контрольного мероприятия выборочно была проведена выездная проверка фактического выполнения ремонтных работ, по результатам которой выявлено, что работы выполнены в соответствии со сметной документацией.