Информация

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка эффективности использования средств дорожного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения в 2018 году»

- Основание для проведения мероприятия: пункт 7 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее – Контрольно-счетный орган) по муниципальному образованию Байкаловского сельского поселения на 2019 год, приказ Врио председателя Контрольно-счетного органа от 17.07.2019 № 25 и Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия», утвержденный приказом председателя Контрольно-счетного органа от 10.01.2019 №8/4.

- Предмет мероприятия: нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения; документы (материалы) и иная информация, подтверждающие расходование средств дорожного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

- Цели мероприятия:

Цель 1. Оценка достаточности правового регулирования деятельности  дорожного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

Цель 2. Оценка результативности использования средств дорожного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

4. Объект мероприятия: Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далее – Администрация МО Байкаловского сельского поселения).

5. Исследуемый период: 2018 год.

6. Срок проведения мероприятия: с 17 июля по 16 сентября 2019 года.

7. Результаты мероприятия:

По цели 1. Оценка достаточности правового регулирования деятельности  дорожного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

- В нарушение требований Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ, Администрацией МО Байкаловского сельского поселения не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, а также Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

- Перечень тротуаров, указанный в Выписке из реестра муниципальной собственности МО Байкаловского сельского поселения от 28.08.2019 №2755, не соответствует данным Реестра муниципального имущества, размещенного на официальном сайте Администрации МО Байкаловского сельского поселения.

- В нарушение требований ч.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги местного значения, оформлена не на все автомобильные дороги муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

- Формирование дорожного фонда МО Байкаловского сельского поселения за счет межбюджетных трансфертов, как указано в Решении о бюджете на 2018 год, противоречит требованиям п.3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда, а именно: в перечне источников формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда межбюджетные трансферты отсутствуют.

По цели 2. Оценка результативности использования средств дорожного фонда муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

- Имеются случаи принятия и оплаты работ,  выполненных подрядчиками  не в полном объеме и (или) ненадлежащего качества.

- При проверке правильности заключения и исполнения контрактов (договоров), заключенных на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, были выявлены многочисленные нарушения и недостатки.

- При анализе документов по использованию средств дорожного фонда, установлено, что на этапе планирования стоимость работ в локальных сметных расчетов зачастую была подведена под, предусмотренный на эти цели, объем бюджетных средств, тогда как состав работ и их объем различны по сезонности.

- Заключение многочисленных контрактов с единственным поставщиком до 100 тыс.руб. приводит к неэффективному использованию бюджетных средств и необеспечению достижения наилучшего результата с использованием наименьшего объема средств. Отсутствие конкурентных процедур способствует созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишает возможности других хозяйствующих субъектов реализовать свое право на заключение контракта, чем нарушен принцип обеспечения конкуренции, установленный ст.8 Федерального законам от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».